Analisando cases de sucesso - Analise critica do Case FBI
        Como o FBI Desenvolveu em 1 ano um projeto que estava atrasado há 10 anos e com economia de 90% do investimento?

        Em março de 2006, o FBI estava desenvolvendo um projeto chamado Sentinel, tiveram ali suas estimativas iniciais de US$ 451 milhões para o desenvolvimento e implementação do Sentinel até dezembro de 2009 e de acordo com o projeto original, o sistema deveria ser desenvolvido em 4 fases. Foi contratada uma empresa que propôs usarem o método mais tradicional para desenvolvimentos de softwares, o método cascata.
        Ja em agosto de 2010 o FBI teria gastado US$ 405 milhões do orçamento de US$ 451 milhões do Sentinel,entretanto so foram entregues funcionalidades para duas das quatro fases do seu projeto.
      Ainda em 2010 o novo CTO decidiu retomar o projeto usando uma nova abordagem, o scrum.
 "O FBI disse ao Inspetor Geral do Departamento de Justiça que acreditava ser capaz de completar o Sentinel com o orçamento remanescente e dentro de 12 meses usando essa nova abordagem,pois uma auditoria já havia concluído que o FBI precisaria de mais US$ 35 milhões e mais seis anos se tivesse continuado com a metodologia tradicional.
       Em 2011 todas as fases do projeto haviam sido concluídas,usando o scrum o FBI concluiu o Sentinel em 12 meses usando apenas US$ 30 milhões, gerando uma economia de mais de 90%
     Podemos notar que ao mudar sua abordagem, o FBI trabalhou na mesma intensidade de antes porem desta vez foram recompensados com resultados extremamente superiores,o resultado que temos e sem duvidas incrível. Neste case e possível perceber como o scrum pode agilizar diversos projetos utilizando métodos mais rápidos e seguros,e ainda podemos economizar muito.
      "Segundo o Relatório CHAOS do Standish Group, apenas 37% dos projetos de software são bem-sucedidos. Apenas 14% dos projetos tradicionais (Cascata) tiveram sucesso, em comparação com 42% dos projetos ágeis (Scrum)"
      Este é um case de sucesso, porem se tivessem usado o método ágil(scrum) desde o inicio teriam economizado tempo e dinheiro. Considero que fazer uma pesquisa sobre os métodos existentes no mercado para desenvolvimento de projetos é sem duvidas algo essencial para qualquer organização.